

**Администрация Долгомостовского сельсовета**

**Абанского района Красноярского края**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**01.04.2021 г. с. Долгий Мост № 11-р**

 О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛА

Для улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения сельских территорий на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 7 Устава Долгомостовского сельсовета :

1. Провести работы по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории сельсовета с 19.04.2021 по 15.10.2021 г.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству села, согласно приложению 2.

 3. Организовать с 22.04.2021 по 31.05.2020 года проведение акции "Неделя Памяти" по благоустройству муниципальных кладбищ сельсовета, обеспечив участие в акции населения, коллективов муниципальных и других видов собственности, учреждений социальной сферы;

 4. Руководителям, предприятий всех форм собственности приступить к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий с 26.04.2021 г

 5. Провести осмотр технического состояния светильников уличное освящение.

 6.Ответственность за исполнение Распоряжения оставляю за собой.

Глава Долгомостовского сельсовета Н.И.Шишлянникова

 Приложение

к Распоряжению

главы Долгомостовского

сельсовета

от 02.04.2021 г. N11

ПЛАН

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий  | Ответственный исполнитель  | Сроки исполнения  |
| I. Организационные мероприятия  |
| 1.1. Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по благоустройству и озеленению села Долгий Мост и д.Лазарево  | Глава администрации сельсовета  | до 19.04.2021  |
| 1.2. Закрепление территорий сельсовета за предприятиями и организациями с четким определением границ участков и назначениелиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение участков  | Глава администрации сельсовета  | до 26.04.2021  |
| 1.3. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение двухмесячника натерритории сельсовета, из числа депутатов, работников администрации сельсовета  | Глава администрации сельсовета  | до 26.04.2021  |
| 1.4. Привлечение автотранспорта и его распределение по бюджетным организациям для вывоза мусора  | Руководители предприятий  | с 26.04.2021 по 01.06. 2021  |
| 1.5. Обеспечение участия школьников,  и иной молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории села. | Администрация сельсовета совместно со школой    | Май-июль2021 |
| 1.6. Обеспечение участия жителей сельсовета впроведении очистки придворовых территорий (расклейка обращений к жителям ), выделение инвентаря и организация вывоза мусора  | Администрация сельсовета, СДК  | Май-июнь2021  |
| 1.7. Ужесточение контроля за порядком  перевоза хранение мусора , осуществление контроля за состоянием свалок вокруг села с целью недопущения вывоза мусора в неустановленных местах. | Пункт полиции с. Долгий Мост   | Май-сентябрь2021 |
| **II. Мероприятия по благоустройству**  |
| 2.Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории сельсовета ограждение кладбища со стороны села, отсыпку подъездной дороги к кладбищу   | Администрация сельсовета,отдел культуры, школа.   |  с. 26.04.2021 до 05.06.2021 г. |
| 2.1. Провести осмотр технического состояния уличного освящения.  | Хоз. группа приадминистрации сельсовета, с участием населения  |  с 01.06.2021 до 01.09.2021 ; |
| 2.3. Выполнение мелкого ямочного ремонтадорожного покрытия улиц на территории сельсовета  |  Хоз группаадминистрации сельсовета  | В течении года |
| IV. Мероприятия по контролю координации действий сельских служб, информированию населения  |
| 4.1. Установление единого санитарного дня- пятницы по наведению порядка и чистоты в селе  |  Глава сельсовета  | Последняя пятница месяца  |
| 4.2. Освещение в средствах массовой информации работ по благоустройству  | Администрация ,СДК  | с 01.04.2021 по 30.10.2021 гг. |