

**Администрация Долгомостовского сельсовета**

**Абанского района Красноярского края**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**01.04.2021 г. с. Долгий Мост № 11-р**

О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛА

Для улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения сельских территорий на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 7 Устава Долгомостовского сельсовета :

1. Провести работы по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории сельсовета с 19.04.2021 по 15.10.2021 г.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству села, согласно приложению 2.

3. Организовать с 22.04.2021 по 31.05.2020 года проведение акции "Неделя Памяти" по благоустройству муниципальных кладбищ сельсовета, обеспечив участие в акции населения, коллективов муниципальных и других видов собственности, учреждений социальной сферы;

4. Руководителям, предприятий всех форм собственности приступить к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий с 26.04.2021 г

5. Провести осмотр технического состояния светильников уличное освящение.

6.Ответственность за исполнение Распоряжения оставляю за собой.

Глава Долгомостовского сельсовета Н.И.Шишлянникова

Приложение

к Распоряжению

главы Долгомостовского

сельсовета

от 02.04.2021 г. N11

ПЛАН

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | | Ответственный  исполнитель | Сроки  исполнения |
| I. Организационные мероприятия | | | | |
| 1.1. Проведение совещания с  руководителями предприятий, организаций  всех форм собственности по вопросам  подготовки и проведения двухмесячника по  благоустройству и озеленению села Долгий Мост и д.Лазарево | | Глава  администрации  сельсовета | | до 19.04.2021 |
| 1.2. Закрепление территорий сельсовета за  предприятиями и организациями с четким  определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное  состояние, благоустройство и озеленение  участков | | Глава  администрации  сельсовета | | до 26.04.2021 |
| 1.3. Определение лиц, ответственных за  организацию и проведение двухмесячника на территории сельсовета, из числа депутатов,  работников администрации сельсовета | | Глава  администрации  сельсовета | | до 26.04.2021 |
| 1.4. Привлечение автотранспорта и его  распределение по бюджетным организациям  для вывоза мусора | | Руководители предприятий | | с 26.04.2021  по 01.06. 2021 |
| 1.5. Обеспечение участия школьников,   и иной молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства территории села. | | Администрация  сельсовета  совместно со школой | | Май-июль2021 |
| 1.6. Обеспечение участия жителей сельсовета в проведении очистки придворовых  территорий (расклейка обращений к  жителям ), выделение  инвентаря и организация вывоза мусора | | Администрация  сельсовета,  СДК | | Май-июнь2021 |
| 1.7. Ужесточение контроля за порядком   перевоза хранение мусора , осуществление контроля за состоянием свалок вокруг села с целью недопущения вывоза мусора в неустановленных местах. | | Пункт полиции с. Долгий Мост | | Май-сентябрь2021 |
| **II. Мероприятия по благоустройству** | | | | |
| 2.Приведение в надлежащее состояние  памятников и мемориальных комплексов,  расположенных на территории сельсовета ограждение кладбища со стороны села, отсыпку подъездной дороги к кладбищу | | Администрация  сельсовета, отдел культуры, школа. | | с. 26.04.2021  до 05.06.2021 г. |
| 2.1. Провести осмотр технического состояния уличного освящения. | | Хоз. группа при  администрации  сельсовета,  с участием населения | | с 01.06.2021  до 01.09.2021 ; |
| 2.3. Выполнение мелкого ямочного ремонта дорожного покрытия улиц на территории сельсовета | | Хоз группа администрации  сельсовета | | В течении года |
| IV. Мероприятия по контролю координации  действий сельских служб, информированию населения | | | | |
| 4.1. Установление единого санитарного дня - пятницы по наведению порядка и чистоты  в селе | Глава сельсовета | | | Последняя пятница месяца |
| 4.2. Освещение в средствах массовой  информации работ по благоустройству | Администрация ,СДК | | | с 01.04.2021 по 30.10.2021 гг. |